# Langtidsbevaring av elektronisk materiale

#### Hvilket elektronisk arkivmateriale skal vi langtids bevare?

I Vestvågøy kommune er det besluttet å gjøre uttrekk av all elektronisk lagret dokumentasjon. Det vil dermed ikke gjøres en vurdering på hva som er bevaringsverdig før uttrekk.

Det skal gjøres prøveuttrekk av Acos Websak i starten av 2024, det vil skje i historisk base fra 1998 – 2000. Det skulle gjøres en periodisering av basen fra 23015- 31.12.22 da Vestvågøy kommune oppgraderte Acos Websak, det ble besluttet at dette skulle gjøres etter kommunevalget 2023.

Målet er å få gjort uttrekk fra basene 2000 – 2015. Det er snakk om 3 historiske baser.

Følgende elektroniske systemer skal det gjøres uttrekk fra ved avslutning eller store oppgraderinger:

Profil (har integrering mot arkivkjerne). Det er her snakk om å bytte system, derfor ventes det med uttrekk når Profil avsluttes.

Følgende historiske digitale systemer skal det gjøres uttrekk fra:

Acos Websak - samarbeid mellom leverandør, kommune og Arkiv i Nordland for å gjøre NOARK uttrekk. Acos Websak fra 2000-2015 Arkiv i Nordland hjelper med å ta ut tabelluttrekk (SIARD). Planlagt 2024

Visma Familia – Arkiv i Nordland hjelper med å ta ut tabelluttrekk (SIARD). Perioden fra starten på 2012 og til 2018 da barnevern i Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune ble slått sammen til Lofoten barnevern. Planlagt 2024

HK-Data PP – Arkiv Nordland hjelper med tabelluttrekk (SIARD). Gjøre uttrekk av materiale før det ble fullelektronisk. Planlagt 2024.

Visma Flyktning – Arkiv Nordland hjelper med tabelluttrekk (SIARD). Gjøre uttrekk av materiale før det ble fullelektronisk. Planlagt 2024.

Winmed 3 - Arkiv Nordland hjelper med tabelluttrekk (SIARD). Planlagt 2024

#### I hvilket arkivdepot skal arkivmaterialet langtidsbevares?

Arkivmaterialet skal langtidsbevares hos Arkiv i Nordland.

#### I hvilke situasjoner skal vi ta uttrekk?

Ved avslutning og ved store oppgraderinger. I tillegg vurderes øyeblikksbilde av enkelte systemer.

#### Når skal vi overføre ferdig arkivuttrekk til arkivdepot?

#### Hvem har ansvar for å koordinere arbeidet?

Arbeidet med å koordinere langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale ligger til Vestvågøy kommune ved Dokumentsenteret.

Hvem har ansvar for å gjennomføre de ulike delene av prosessen? Kommunen i samarbeid med leverandør tar uttrekk Acos Websak. Kommunen i samarbeid med Arkiv I Nordland tar uttrekk fra Visma systemene, HK-Data og WinMed3.

Arkiv i Nordland kvalitetssjekker og godkjenner uttrekk før langtidsbevaring.

#### Har vi nødvendig kunnskap og ressurser internt, eller må vi hente inn hjelp utenfra?

Vestvågøy kommune koordinerer, men trenger bistand fra Arkiv i Nordland for uttrekk. Det må kjøpes tjenester fra leverandør for uttrekk av Acos Websak

#### Må vi skaffe programvare eller annet utstyr?

Hvem skal vi innhente pristilbud fra?

Utarbeid kostnadsberegning på bakgrunn av dette.

#### Kostnadsberegning

Oppdraget utføres etter fastpris.

Her må det innhentes priser.

#### Finansiering

Utgiftene innarbeides i årlig driftsbudsjett